Согласовано:                                                             Утверждаю:                          

 Управление Роспотребнадзора                              Глава Верх-Чикского с/с

по Новосибирской области                                      Жариков  Г.А.

в Ордынском районе


План мероприятий  по улучшению качества  питьевой воды в соответствии с установленными требованиями по д.Верх-Чик на 2016-2020г.

	№п/п
	Мероприятия
	 2016
	2017     
	 2018
	 2019
	2020
	Источник финансирования
	Ожидае мый результат

	1.
	 Сбор и подготовка  исходных данных длч подбора технического решения по выбору оптимальной схемы очистки воды
	
	  
	
	
	
	  
	Выбор технического решения

	2.
	 Оформление в собственность водопровода и скважин
	
	 360,0
	
	
	
	 Фонд модернизации
	

	3.
	Подготовка  проектно-сметной документации на установку водоподготовкив д.Верх-Чик Ордынского района
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Верх-Чикского сельсовета
	Улучшение качества питьевой воды в соответствии с санитарными нормами

	4.
	 Производственный контроль за качеством воды
	10,0
	  30,0
	 30,0
	30,0
	30,0
	Средства предприятия
	Определение  динамики химического состава контроль качества

	5.
	Получение санитарно-зпидемического заключения
	3,5
	
	
	
	
	
	Соблюдение требований  законодательства

	6.
	Установка оборудования по очистке питьевой воды соответствующий гигиеническим нормам
	
	
	1300,00
	
	
	
	Доведение качества питьевой воды до соответствия гигиеническим нормативам


  Исполнитель: Черепанов С.Г.(383)5941-566

